# Pruebas ejecutadas en AWS del sistema SGR

Informe de ejecución y fichas de resultados

Proyecto Integrado · Segunda evaluación · 17 de octubre de 2026

Resultado general: la aceptación completa permanece abierta. La prueba concurrente detectó una falla real en la exportación de 10.000 atenciones. El sistema se recuperó y las verificaciones posteriores de integridad, persistencia y restauración fueron satisfactorias.

Este documento registra lo ejecutado en AWS, con resultados esperados y obtenidos, versión, datos utilizados y evidencias. Los escenarios omitidos después de la degradación se identifican expresamente y no se presentan como aprobados.

| Bloque | Resultado de la ejecución |
| --- | --- |
| Control de carga | 1 usuario durante 120,09 s; 66 solicitudes y 0 fallos. |
| Escenario combinado | 10 usuarios más exportación: 97 solicitudes y 11 fallos; interrupción a los 35,03 s. |
| Recuperación | 1 usuario durante 301,87 s; 169 solicitudes y 0 fallos. |
| Integridad | 67 nuevas atenciones confirmadas, sin pérdidas ni duplicados observados. |
| Funciones posteriores | 152 comprobaciones acumuladas aprobadas; ver detalle de cada una en el anexo A. |
| Restauración aislada | 39 tablas y 11.194 filas con conteos y checksums iguales. |
| Persistencia después de reinicio | 8 comprobaciones aprobadas, incluidos atención, aprobación y archivo S3. |
| Escalones pendientes | 20 y 50 usuarios no ejecutados tras la degradación. |

Las 342 solicitudes del ensayo de carga son una unidad distinta de las 152 comprobaciones funcionales. No deben sumarse como si fueran casos independientes de una misma suite.

Documento académico. Datos de prueba ficticios. No representa una aprobación de diseño ni una aceptación funcional de la Municipalidad o del docente.

# Control de la ejecución

| Dato solicitado en B2 | Registro |
| --- | --- |
| Equipo | Daniel Angel, Daniel Flores y Matías. La ficha no atribuye ejecución manual ni aprobación a los otros integrantes. |
| Ejecutor | Automatización Python sobre HTTPS y verificaciones MySQL mediante herramientas del servidor. Custodia documental: Daniel Flores. |
| Versión de aplicación | 47358a26167f4efb0a4fe0638e78d815f821967a |
| Versión de evidencias | b0e8039 · rama feat/despliegue-aws. Este Word es la presentación documental de esa ejecución. |
| Entorno y dirección | AWS Academy Learner Lab · AWS TEST · https://50.17.79.145 |
| Ventana de carga registrada | 17-10-2026 20:44:02 -0300 a 17-10-2026 20:51:52 -0300 |
| Base de datos | MySQL en Amazon RDS, base sgr_prueba. Versión 8.4.11 según registro de infraestructura conservado; no se volvió a consultar VERSION durante la carga. |
| Herramientas | Python 3.14, urllib, sesiones HTTP independientes, openpyxl, SSH, herramientas MySQL y registros Gunicorn. Estas pruebas de carga/API no corresponden a navegación visual. |
| Preparación | 10.000 atenciones ficticias D01, 100 D02 y 51 cuentas independientes. Prefijo REN50d1c897. Cinco mil atenciones se filtran con G1. |
| Aceptación de límites | Ejecución solicitada por el equipo. Valores de carga de referencia basados en B18; no consta aprobación contractual del docente. |

## Protocolo y parada

Se planificaron 1 usuario por 2 minutos, 10 por 10 minutos, 20 y 50 por 5 minutos cada uno y recuperación con 1 por 5 minutos. Una petición por usuario, espera de 1 segundo y timeout de cliente de 15 segundos. Máximo autorizado para este ensayo: 50 usuarios. No hubo envíos masivos de correo.

La mezcla aplicada fue 50 % consulta y filtros, 20 % tablero, 20 % registro y 10 % reenvío idempotente. Este último sustituye la validación de evidencias propuesta en B18. El aumento se detuvo conservadoramente por un reenvío sin respuesta confirmada, antes de completar el minuto de la regla de errores mayores al 5 %. La etiqueta automática de idempotencia no se tomó como prueba de corrupción.

La clasificación general del plan usa Aprobado, Fallido, Bloqueado y No ejecutado. En estas fichas la aprobación se limita a la variante observada. La cobertura completa de cada requisito exige sus demás variantes y la aceptación académica correspondiente.

# REN 01 V01 Consulta de lotes y paginación

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | REN 01 V01 |
| HU y requisito | RNF-002 · B16 REN-01 |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Operador QA D01 y cuenta de control D02 |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | APROBADO para volumen y consultas observadas |

## Datos y precondiciones

5.000 atenciones filtradas mediante G1, 10.000 con el prefijo completo y 100 en otra delegación. Primera consulta con estado de caché desconocido.

## Pasos ejecutados

1  Consultar los filtros G1 y el prefijo completo, con páginas 1, 2 y 100 según el ejecutor.

2  Repetir la primera página y comprobar count, page_size y resultados.

3  Consultar con la cuenta D02 y comprobar que solo aparezcan sus 100 registros.

## Resultado esperado

Conteos correctos, páginas disponibles, aislamiento de delegación y respuesta sin errores. Referencia S1: 2 s para consulta normal.

## Resultado real observado

Las ocho consultas base y el control D02 pasaron. Las consultas base tuvieron promedio de 1.375,753 ms y máximo de 1.601,004 ms. En el control posterior de un usuario, 27 consultas pasaron con máximo de 1.625,336 ms.

Evidencia: solicitudes.jsonl, metricas.csv y scripts/carga-ejecutada.py.

Defecto y repetición: Sin defecto observado en esta variante. No se necesitó repetición.

Límite de aceptación: No acredita caché fría, diez minutos de carga normal ni el caso REN-01 completo.

# REN 02 V01 Tablero durante carga concurrente

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | REN 02 V01 |
| HU y requisito | RNF-002 · B16 REN-02 |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Diez operadores QA independientes |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | FALLIDO en escenario combinado |

## Datos y precondiciones

Tablero /api/indicadores/, atenciones de la delegación QA y una exportación simultánea de más de 10.000 registros.

## Pasos ejecutados

1  Consultar el tablero dentro de la mezcla de operaciones de diez usuarios.

2  Registrar estados HTTP, errores y duración completa desde el cliente.

3  Reducir a un usuario y repetir la medición de recuperación.

## Resultado esperado

Tablero coherente y disponible, sin errores. Referencia S1: hasta 5 s en operación normal; reportar máximos y no solo p95.

## Resultado real observado

En el escalón combinado hubo 21 consultas al tablero, una sin respuesta confirmada; máximo 15.002,535 ms. El p95 de 1.340,199 ms no compensa ese fallo. En recuperación pasaron 36 consultas con máximo 761,082 ms.

Evidencia: metricas.csv y solicitudes.jsonl.

Defecto y repetición: REN-EXP-01, impacto durante la exportación; prioridad alta propuesta. La causa de cada espera no se aisló de forma independiente.

Límite de aceptación: El tablero de este ensayo cuenta registros y contexto; no verifica cálculos de metas o semáforos.

# REN 03 V01 Exportación masiva simultánea

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | REN 03 V01 |
| HU y requisito | RNF-002 y RF-033 · B16 REN-03 |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Operador QA con permiso de exportar |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | FALLIDO |

## Datos y precondiciones

Conjunto filtrado de 10.000 o más atenciones y consultas/escrituras de diez usuarios en paralelo.

## Pasos ejecutados

1  Iniciar /api/atenciones/export/?search=REN50d1c897 durante la carga.

2  Esperar el archivo y comprobar sus filas e integridad si se recibe.

3  Contrastar el timeout de cliente con el registro del servidor.

## Resultado esperado

Excel completo y correcto, con efecto medido sobre las consultas. Umbral específico de duración de exportación pendiente de aprobación.

## Resultado real observado

El cliente agotó su espera a los 15.428,011 ms y no recibió un Excel íntegro. Gunicorn registró WORKER TIMEOUT y HTTP 500 para esa misma ruta al alcanzar su límite de 90 s. El escalón combinado tuvo 11 fallos entre 97 solicitudes.

Evidencia: servidor-incidencias.txt, metricas.csv e INCIDENCIAS.md.

Defecto y repetición: REN-EXP-01 abierto. No se aplicó corrección productiva ni se repitió la exportación en esta ejecución.

Límite de aceptación: El fallo no se decide solo por el timeout del cliente; existe confirmación independiente del error 500 en el servidor.

# REN 04 V01 Integridad de escrituras y reenvíos

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | REN 04 V01 |
| HU y requisito | RNF-003 y RF-034 · HU-23 · CA-08 · B16 REN-04 |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Cuentas QA con sesión individual |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | APROBADO para las escrituras confirmadas |

## Datos y precondiciones

Claves únicas por usuario virtual y secuencia. 10.000 semillas D01 y 100 D02; verificación directa posterior en MySQL.

## Pasos ejecutados

1  Registrar atenciones desde sesiones concurrentes y conservar la clave e ID confirmado.

2  Reenviar solicitudes y comprobar que un reenvío confirmado devuelva el mismo ID.

3  Comparar cada confirmación con las filas persistidas y comprobar autor, delegación y claves.

## Resultado esperado

Ningún registro confirmado ausente, ID distinto, clave duplicada ni asociación de autor o delegación incorrecta.

## Resultado real observado

Se confirmaron 67 nuevas atenciones y se encontraron esas mismas 67 filas. Hubo cero claves duplicadas, cero IDs ausentes o distintos y cero autores/delegaciones incorrectos. No hubo escrituras adicionales sin confirmación del cliente.

Evidencia: integridad-resultado.json y conciliacion.json.

Defecto y repetición: REN-HARNESS-01: una respuesta ausente se etiquetó inicialmente como idempotencia incorrecta. La comprobación SQL no confirmó corrupción.

Límite de aceptación: No cubre todas las ediciones con sobrescritura concurrente ni todos los módulos del sistema.

# REN 05 V01 Incremento de usuarios y parada

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | REN 05 V01 |
| HU y requisito | RNF-002 y RNF-018 · B16 REN-05 |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Operadores QA hasta diez usuarios en esta ejecución |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | FALLIDO en escalón ejecutado y BLOQUEADO para ampliación |

## Datos y precondiciones

Control de un usuario seguido de diez con mezcla y exportación. Veinte y cincuenta estaban planificados, pero no se ejecutaron.

## Pasos ejecutados

1  Medir el control de 1 usuario durante 2 minutos.

2  Aumentar a 10 usuarios e iniciar la exportación simultánea.

3  Detener el incremento ante la degradación y pasar a recuperación.

## Resultado esperado

Registrar el escalón de degradación, tiempos, errores y recursos sin provocar corrupción. Respetar el máximo y las condiciones de parada.

## Resultado real observado

Control: 120,09 s, 66 solicitudes, 0 fallos y 0,55 solicitudes/s. Escalón de diez: 35,03 s, 97 solicitudes, 11 fallos y 2,769 solicitudes/s. CPU EC2 máxima observada 52,08 %; memoria disponible mínima 1.364,81 MiB en 64 muestras.

Evidencia: resumen.json, recursos.jsonl, recursos-resumen.json y ejecucion.txt.

Defecto y repetición: REN-EXP-01. Los escalones de 20 y 50 quedan bloqueados hasta corregir y repetir el escenario de diez.

Límite de aceptación: No determina capacidad máxima ni demuestra agotamiento de CPU/memoria; no incluye métricas RDS o créditos de CPU.

# REN 06 V01 Recuperación después de la carga

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | REN 06 V01 |
| HU y requisito | RNF-001 y RNF-003 · B16 REN-06 |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Un operador QA y verificadores ficticios para recorrido posterior |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | APROBADO en ventana observada |

## Datos y precondiciones

Carga reducida durante cinco minutos, nuevo login y conjunto de control con claves de escritura conocidas.

## Pasos ejecutados

1  Volver a 1 usuario y mantener consultas, tablero, registros y reenvíos por 5 minutos.

2  Realizar un nuevo login y conciliar conteos e IDs persistidos.

3  Ejecutar el recorrido funcional posterior con registro, evidencia S3 y aprobación por otra cuenta.

## Resultado esperado

Operación recuperada, sin bloqueo persistente ni pérdida de datos confirmados. Registrar tiempos reales y alcance del recorrido posterior.

## Resultado real observado

Recuperación: 301,87 s, 169 solicitudes y cero fallos. Las 70 consultas tuvieron máximo de 1.115,877 ms; los 39 registros, 795,866 ms. El recorrido posterior completó 152 comprobaciones acumuladas, incluidas carga y aprobación de evidencia.

Evidencia: metricas.csv, funcional-posterior.json e integridad-resultado.json.

Defecto y repetición: Sin defecto observado en esta variante. No se necesitó repetición.

Límite de aceptación: No mide disponibilidad mensual, RPO/RTO contractual ni recuperación de resultados de un motor de cálculo excluido.

# AWS 01 V01 Acceso HTTPS salud y versión

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | AWS 01 V01 |
| HU y requisito | Requisito complementario · B17 AWS-01 |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Cliente HTTPS con verificación de certificado |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | APROBADO para consultas de control |

## Datos y precondiciones

Dirección HTTPS del laboratorio, endpoints /api/health/ y /api/version/.

## Pasos ejecutados

1  Consultar /api/health/ mediante HTTPS con validación TLS del cliente.

2  Consultar /api/version/ y comparar el hash con la versión declarada.

3  Repetir la comprobación de salud al cerrar los ensayos.

## Resultado esperado

HTTPS válido para el cliente, salud HTTP 200 y versión exactamente identificada, sin exponer configuración privada.

## Resultado real observado

Health respondió HTTP 200 y status ok. Version devolvió 47358a26167f4efb0a4fe0638e78d815f821967a. La comprobación final de salud volvió a responder 200 y ok después del procedimiento de restauración y cierre de fixtures.

Evidencia: salud-version.json y salud-final.json.

Defecto y repetición: Sin defecto observado en esta variante. No se necesitó repetición.

Límite de aceptación: No sustituye una auditoría completa de recursos estáticos, navegadores o configuración de red.

# AWS 03 V01 Persistencia después del reinicio

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | AWS 03 V01 |
| HU y requisito | RF-001 a RF-004 · B17 AWS-03 |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Administrador y cuentas QA D01 y D02 |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | APROBADO para persistencia observada |

## Datos y precondiciones

Registros creados antes del reinicio, actividad aprobada, archivo S3 y conteos de carga.

## Pasos ejecutados

1  Reiniciar el servicio durante el ensayo de restauración aislada.

2  Iniciar una sesión nueva y recuperar contexto, atención y estado validado de actividad.

3  Descargar la evidencia y verificar conteos D01/D02 y salud de RDS.

## Resultado esperado

Datos persistentes después del reinicio, archivo íntegro, permisos y contexto vigentes.

## Resultado real observado

Pasaron ocho verificaciones: login, contexto autorizado, atención conservada, aprobación conservada, archivo S3 idéntico, 10.067 registros D01, 100 registros D02 aislados y salud de base de datos.

Evidencia: post-reinicio.json y post-reinicio.txt.

Defecto y repetición: Sin defecto observado en esta variante. No se necesitó repetición.

Límite de aceptación: AWS-03 completo no se aprueba: la exportación masiva sigue fallando y se requieren las demás variantes aplicables.

# AWS 06 V01 Restauración SQL en base temporal

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | AWS 06 V01 |
| HU y requisito | Requisito complementario · B17 AWS-06 |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Operador de despliegue y base temporal QA |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | APROBADO para ensayo aislado de respaldo |

## Datos y precondiciones

Respaldo privado nuevo de 2.642.736 bytes. Esquema temporal sgr_restore_qa_20261017235559, distinto de sgr_prueba.

## Pasos ejecutados

1  Detener el servicio y obtener conteos, checksums y respaldo de un estado estable.

2  Crear el esquema QA temporal y restaurar allí el SQL sin reemplazar la base operativa.

3  Comparar las 39 tablas, eliminar el esquema temporal e iniciar el servicio.

## Resultado esperado

Importación reproducible y datos coincidentes; conservar el respaldo privado y dejar la aplicación operativa.

## Resultado real observado

Se restauraron 39 tablas y 11.194 filas. Conteos y checksums coincidieron en todas. Importación: 3,98 s. Ventana del procedimiento con servicio detenido: 13,574 s. El esquema temporal se eliminó y las ocho verificaciones posteriores pasaron.

Evidencia: restore-resultado.json, restauracion.txt y post-reinicio.json.

Defecto y repetición: Sin defecto observado en esta variante. No se necesitó repetición.

Límite de aceptación: No acredita restauración de snapshot RDS ante desastre, clon limpio completo ni rollback de versión. La ventana de 13,574 s no es una medición de indisponibilidad de extremo a extremo.

# FUN AWS V01 Recorrido funcional posterior

Ficha de ejecución real

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Caso y variante | FUN AWS V01 |
| HU y requisito | B4 a B10 y B17 AWS-02 a AWS-04 en variantes observadas · requisitos de acceso y mantenedores |
| Tarea y versión | Ejecución de pruebas AWS sin ID de issue registrado. Aplicación 47358a2; evidencias b0e8039. |
| Entorno y perfil | AWS TEST · https://50.17.79.145 · Administrador y cuentas ficticias de consulta y revisión |
| Responsable y fecha | Solicitud y custodia: Daniel Flores. Ejecución automatizada desde la sesión del proyecto. 17-10-2026, America/Santiago. |
| Estado | APROBADO para las 152 comprobaciones enumeradas |

## Datos y precondiciones

Prefijo Qa90f9d3d. Seis mantenedores y cargos auxiliares, atención, actividad, evidencia S3, compromiso, conversación y reclamo.

## Pasos ejecutados

1  Ejecutar las comprobaciones de alta, consulta, edición, filtros, paginación, Excel y rechazos de entrada/versiones.

2  Comprobar registro, doble envío, archivos S3, autoaprobación rechazada y aprobación por otra cuenta.

3  Comprobar permisos entre delegaciones, desactivación, persistencia de estado y logout.

## Resultado esperado

Cada código HTTP o condición lógica coincide con lo definido por el ejecutor; guardado real y acceso restringido según contexto.

## Resultado real observado

Pasaron 152 comprobaciones acumuladas. El primer intento aprobó 107 y se detuvo al intentar usar verificador.aws. La inspección posterior mostró esa cuenta inactiva. Se retomó el mismo lote con revisores ficticios nuevos y se completó el recorrido sin cambiar cuentas personales.

Evidencia: funcional-posterior.json; funcional-intento-inicial.txt; funcional-continuacion.txt. Detalle completo en anexo A.

Defecto y repetición: Sin defecto observado en esta variante. No se necesitó repetición.

Límite de aceptación: Las 152 comprobaciones no equivalen a 152 casos del plan aprobados por el docente; no cubren por sí solas todas las variantes de roles, correos, diseño o cálculos.

# Defectos y aceptación pendiente

| ID | Gravedad y estado | Hecho y acción pendiente |
| --- | --- | --- |
| REN-EXP-01 | Alta propuesta · Abierto | La exportación de 10.000 atenciones provoca timeout de worker y HTTP 500. Investigar consultas, relaciones y generación de Excel. Corregir y repetir con carga concurrente. |
| REN-HARNESS-01 | Limitación de clasificación | El ejecutor confundía respuesta ausente con ID incorrecto en su etiqueta. La comprobación SQL confirmó integridad; la etiqueta no demuestra corrupción. |
| Datos de acceso QA | Resuelto para continuar | La cuenta verificador.aws estaba inactiva en la comprobación posterior. Se usaron cuentas de revisión nuevas; no se restableció la cuenta anterior. |

## Escenarios que permanecen pendientes

Completar diez minutos con diez usuarios y exportación íntegra, luego veinte y cincuenta usuarios si los límites lo permiten. Repetir recuperación después de la corrección. Incorporar el porcentaje de validación concurrente de evidencias previsto en B18 y comprobar las variantes restantes de edición simultánea.

No se acreditan caché fría, capacidad máxima, disponibilidad mensual, métricas de RDS/CloudWatch, rollback completo desde clon limpio ni restauración de snapshot ante desastre. Los cálculos y semáforos siguen fuera del alcance acordado y no se marcan como No aplica sin aceptación funcional.

## Control de cierre de datos de prueba

Se desactivaron las 54 cuentas ficticias objetivo de ambos lotes, 53 de las cuales seguían activas al cerrar. No queda activa ninguna de esas cuentas. Los registros QA permanecen identificados en sus delegaciones de prueba; no se borró historia. Se retiraron del servidor los archivos temporales de credenciales y scripts. Los respaldos SQL permanecen privados.

## Decisión de aceptación

El incremento no puede declararse aceptado íntegramente con REN-EXP-01 abierto. No consta aprobación humana de las fichas ni aceptación del docente. Las prioridades y conclusiones se registran como resultado técnico del ensayo, no como acta institucional.

# Métricas de las solicitudes

Tiempos en milisegundos medidos desde el cliente. Percentiles por rango más cercano. Los fallos incluyen esperas agotadas; el estado 0 de la traza indica que el cliente no recibió un código HTTP.

| Etapa | Operación | N | Err. | Media | p95 | p99 | Máx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 usuario | Consulta | 27 | 0 | 1069.4 | 1390.7 | 1625.3 | 1625.3 |
| 1 usuario | Contexto | 1 | 0 | 632.8 | 632.8 | 632.8 | 632.8 |
| 1 usuario | Reenvío | 10 | 0 | 617.8 | 691.9 | 691.9 | 691.9 |
| 1 usuario | Registro | 11 | 0 | 662.3 | 711.3 | 711.3 | 711.3 |
| 1 usuario | Tablero | 17 | 0 | 631.4 | 685.5 | 685.5 | 685.5 |
| 10 usuarios | Consulta | 48 | 6 | 2951.9 | 15186.0 | 15405.0 | 15405.0 |
| 10 usuarios | Exportación | 1 | 1 | 15428.0 | 15428.0 | 15428.0 | 15428.0 |
| 10 usuarios | Contexto | 3 | 0 | 843.4 | 975.4 | 975.4 | 975.4 |
| 10 usuarios | Reenvío | 5 | 1 | 3557.9 | 15369.0 | 15369.0 | 15369.0 |
| 10 usuarios | Registro | 19 | 2 | 2277.9 | 15002.9 | 15002.9 | 15002.9 |
| 10 usuarios | Tablero | 21 | 1 | 1493.7 | 1340.2 | 15002.5 | 15002.5 |
| Recuperación | Consulta | 70 | 0 | 992.2 | 1099.6 | 1115.9 | 1115.9 |
| Recuperación | Reenvío | 24 | 0 | 615.2 | 657.5 | 676.6 | 676.6 |
| Recuperación | Registro | 39 | 0 | 643.7 | 731.8 | 795.9 | 795.9 |
| Recuperación | Tablero | 36 | 0 | 632.6 | 672.7 | 761.1 | 761.1 |

Las columnas de tiempo son independientes del objetivo S1. En el escalón de diez usuarios, el tablero tuvo un p95 bajo, pero una solicitud falló y el máximo superó 15 segundos; por ello no se aprueba usando solo p95.

El archivo metricas.csv conserva también las cantidades que exceden 2 y 5 segundos. Recursos EC2: 64 muestras, CPU máxima 52,08 % y memoria disponible mínima 1.364,81 MiB. No se deduce de esas métricas la causa interna del fallo de exportación.

# Anexo A Comprobaciones funcionales ejecutadas

Identificadores internos F001 a F152 para ubicar las comprobaciones del ejecutor; no reemplazan los IDs oficiales del plan. Todas pertenecen al 17-10-2026 y a la versión 47358a2 en AWS. Resultado acumulado después de la continuación del mismo lote QA.

| ID | Comprobación realizada | Esperado y obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| F001 | contexto completo | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F002 | usuario rol y delegación identificados | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F003 | delegaciones crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F004 | roles crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F005 | usuarios crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F006 | cargos crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F007 | tipos-atencion crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F008 | tipos-atencion crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F009 | subatenciones crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F010 | items-metas crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F011 | delegaciones consultar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F012 | delegaciones editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F013 | delegaciones conflicto versión | HTTP esperado 409; obtenido 409 | Aprobado |
| F014 | delegaciones versión obligatoria | HTTP esperado 428; obtenido 428 | Aprobado |
| F015 | delegaciones buscar paginar contar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F016 | delegaciones filtro conserva registro | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F017 | delegaciones exportar filtro | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F018 | delegaciones Excel válido y sin contraseñas | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F019 | delegaciones rechaza creación vacía | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F020 | delegaciones rechaza exceso longitud | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F021 | delegaciones rechaza duplicados | HTTP esperado 400,409; obtenido 400 | Aprobado |
| F022 | roles consultar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F023 | roles editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F024 | roles conflicto versión | HTTP esperado 409; obtenido 409 | Aprobado |
| F025 | roles versión obligatoria | HTTP esperado 428; obtenido 428 | Aprobado |
| F026 | roles buscar paginar contar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F027 | roles filtro conserva registro | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F028 | roles exportar filtro | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F029 | roles Excel válido y sin contraseñas | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F030 | roles rechaza creación vacía | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F031 | roles rechaza exceso longitud | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F032 | roles rechaza duplicados | HTTP esperado 400,409; obtenido 400 | Aprobado |
| F033 | usuarios consultar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F034 | usuarios editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F035 | usuarios conflicto versión | HTTP esperado 409; obtenido 409 | Aprobado |
| F036 | usuarios versión obligatoria | HTTP esperado 428; obtenido 428 | Aprobado |
| F037 | usuarios buscar paginar contar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F038 | usuarios filtro conserva registro | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F039 | usuarios exportar filtro | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F040 | usuarios Excel válido y sin contraseñas | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F041 | usuarios rechaza creación vacía | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F042 | usuarios rechaza exceso longitud | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F043 | usuarios rechaza duplicados | HTTP esperado 400,409; obtenido 400 | Aprobado |
| F044 | cargos consultar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F045 | cargos editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F046 | cargos conflicto versión | HTTP esperado 409; obtenido 409 | Aprobado |
| F047 | cargos versión obligatoria | HTTP esperado 428; obtenido 428 | Aprobado |
| F048 | cargos buscar paginar contar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F049 | cargos filtro conserva registro | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F050 | cargos exportar filtro | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F051 | cargos Excel válido y sin contraseñas | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F052 | cargos rechaza creación vacía | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F053 | cargos rechaza exceso longitud | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F054 | cargos rechaza duplicados | HTTP esperado 400,409; obtenido 400 | Aprobado |
| F055 | tipos-atencion consultar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F056 | tipos-atencion editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F057 | tipos-atencion conflicto versión | HTTP esperado 409; obtenido 409 | Aprobado |
| F058 | tipos-atencion versión obligatoria | HTTP esperado 428; obtenido 428 | Aprobado |
| F059 | tipos-atencion buscar paginar contar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F060 | tipos-atencion filtro conserva registro | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F061 | tipos-atencion exportar filtro | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F062 | tipos-atencion Excel válido y sin contraseñas | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F063 | tipos-atencion rechaza creación vacía | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F064 | tipos-atencion rechaza exceso longitud | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F065 | tipos-atencion rechaza duplicados | HTTP esperado 400,409; obtenido 400 | Aprobado |
| F066 | subatenciones consultar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F067 | subatenciones editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F068 | subatenciones conflicto versión | HTTP esperado 409; obtenido 409 | Aprobado |
| F069 | subatenciones versión obligatoria | HTTP esperado 428; obtenido 428 | Aprobado |
| F070 | subatenciones buscar paginar contar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F071 | subatenciones filtro conserva registro | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F072 | subatenciones exportar filtro | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F073 | subatenciones Excel válido y sin contraseñas | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F074 | subatenciones rechaza creación vacía | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F075 | subatenciones rechaza exceso longitud | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F076 | subatenciones rechaza duplicados | HTTP esperado 400,409; obtenido 400 | Aprobado |
| F077 | items-metas consultar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F078 | items-metas editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F079 | items-metas conflicto versión | HTTP esperado 409; obtenido 409 | Aprobado |
| F080 | items-metas versión obligatoria | HTTP esperado 428; obtenido 428 | Aprobado |
| F081 | items-metas buscar paginar contar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F082 | items-metas filtro conserva registro | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F083 | items-metas exportar filtro | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F084 | items-metas Excel válido y sin contraseñas | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F085 | items-metas rechaza creación vacía | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F086 | items-metas rechaza exceso longitud | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F087 | items-metas rechaza duplicados | HTTP esperado 400,409; obtenido 400 | Aprobado |
| F088 | usuario correo inválido | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F089 | subatención padre inexistente | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F090 | delegación vinculada no desactivar | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F091 | rol vinculado no desactivar | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F092 | tipo vinculado no desactivar | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F093 | cambiar contexto autorizado | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F094 | atención crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F095 | atención doble envío | HTTP esperado 200,201; obtenido 200 | Aprobado |
| F096 | atención sin duplicado | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F097 | atención subtipo incompatible | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F098 | atención sin obligatorios | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F099 | atención usuario automático | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F100 | atención autor y contexto persistidos | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F101 | actividad crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F102 | actividad editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F103 | actividad conflicto | HTTP esperado 409; obtenido 409 | Aprobado |
| F104 | evidencia S3 subir | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F105 | evidencia descarga autorizada | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F106 | evidencia descarga íntegra | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F107 | evidencia no autoaprobar | HTTP esperado 400; obtenido 400 | Aprobado |
| F108 | contexto tras nuevo login posterior | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F109 | continuar contexto QA | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F110 | usuarios editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F111 | roles crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F112 | usuarios crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F113 | evidencia ajena a delegación denegada | HTTP esperado 404; obtenido 404 | Aprobado |
| F114 | usuarios crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F115 | evidencia revisión por otro usuario | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F116 | actividad validada tras revisión | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F117 | compromiso crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F118 | compromiso conversación | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F119 | compromiso cerrar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F120 | compromiso reabrir autorizado | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F121 | reclamo crear | HTTP esperado 201; obtenido 201 | Aprobado |
| F122 | reclamo editar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F123 | módulo operacion/actividades/export/ | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F124 | módulo operacion/compromisos/export/ | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F125 | módulo reclamos/export/ | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F126 | módulo alertas/ | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F127 | módulo auditoria/ | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F128 | módulo gobierno/ | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F129 | módulo indicadores/ | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F130 | módulo planillas/ | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F131 | módulo casos-sociales/ | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F132 | rol consulta no crea atención | HTTP esperado 403; obtenido 403 | Aprobado |
| F133 | no cambiar delegación ajena | HTTP esperado 403; obtenido 403 | Aprobado |
| F134 | no administrar usuarios | HTTP esperado 403; obtenido 403 | Aprobado |
| F135 | consulta no modifica actividad | HTTP esperado 403; obtenido 403 | Aprobado |
| F136 | volver contexto inicial | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F137 | atención fuera contexto no visible | HTTP esperado 404; obtenido 404 | Aprobado |
| F138 | evidencia fuera contexto no visible | HTTP esperado 404; obtenido 404 | Aprobado |
| F139 | usuarios desactivar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F140 | usuarios persistencia estado | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F141 | usuarios estado inactivo | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F142 | roles desactivar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F143 | roles persistencia estado | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F144 | roles estado inactivo | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F145 | cargos desactivar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F146 | cargos persistencia estado | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F147 | cargos estado inactivo | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F148 | tipos-atencion desactivar | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F149 | tipos-atencion persistencia estado | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F150 | tipos-atencion estado inactivo | Condición del ejecutor comprobada | Aprobado |
| F151 | cerrar sesión | HTTP esperado 200; obtenido 200 | Aprobado |
| F152 | API sin sesión | HTTP esperado 401; obtenido 401 | Aprobado |

Para las verificaciones lógicas, el detalle de la condición está en el ejecutor y el registro almacena PASS/FAIL. Los errores HTTP esperados 400, 401, 403, 404, 409 y 428 representan variantes negativas aprobadas cuando coinciden con la expectativa; no son errores de servicio de la prueba de carga.

# Anexo B Verificación de las tablas restauradas

Esquema temporal separado. Cada fila conserva el número de registros del estado respaldado y confirma igualdad de conteo y checksum entre el origen estable y la restauración. No se adjuntan SQL ni valores de registros para evitar divulgar credenciales o datos innecesarios.

| Tabla | Filas | Conteo y checksum |
| --- | --- | --- |
| auth_group | 0 | Coinciden |
| auth_group_permissions | 0 | Coinciden |
| auth_permission | 132 | Coinciden |
| core_accesofallido | 4 | Coinciden |
| core_actividad | 8 | Coinciden |
| core_alertalocal | 2 | Coinciden |
| core_atencion | 10177 | Coinciden |
| core_auditoriaderivacion | 0 | Coinciden |
| core_cargo | 4 | Coinciden |
| core_casosocial | 1 | Coinciden |
| core_cierrecompromiso | 3 | Coinciden |
| core_compromiso | 4 | Coinciden |
| core_configuracionmeta | 3 | Coinciden |
| core_conversacion | 6 | Coinciden |
| core_delegacion | 8 | Coinciden |
| core_derivacionactividad | 0 | Coinciden |
| core_eventolocal | 440 | Coinciden |
| core_evidencia | 6 | Coinciden |
| core_itemmeta | 6 | Coinciden |
| core_itemmeta_cargos | 0 | Coinciden |
| core_mensaje | 6 | Coinciden |
| core_periodogestion | 1 | Coinciden |
| core_politicaoperativa | 0 | Coinciden |
| core_reclamo | 3 | Coinciden |
| core_recuperacionacceso | 1 | Coinciden |
| core_revisionevidencia | 4 | Coinciden |
| core_rol | 12 | Coinciden |
| core_seguimientocompromiso | 6 | Coinciden |
| core_subatencion | 7 | Coinciden |
| core_tipoatencion | 9 | Coinciden |
| core_usuario | 66 | Coinciden |
| core_usuario_delegaciones | 68 | Coinciden |
| core_usuario_groups | 0 | Coinciden |
| core_usuario_user_permissions | 0 | Coinciden |
| core_versioncatalogo | 56 | Coinciden |
| django_admin_log | 0 | Coinciden |
| django_content_type | 33 | Coinciden |
| django_migrations | 37 | Coinciden |
| django_session | 81 | Coinciden |

Total: 39 tablas y 11.194 filas. Se dispone de checksum para todas las tablas comparadas. La base temporal se eliminó al concluir el ensayo.

# Anexo C Evidencias y trazabilidad documental

Carpeta dentro del repositorio: docs/evidencias/2026-10-17/rendimiento-aws/. Rama: feat/despliegue-aws. Commit del conjunto de evidencias: b0e8039. El código productivo evaluado permanece en 47358a2.

| Evidencia | Contenido y uso |
| --- | --- |
| PROTOCOLO.md | Carga prevista, datos, límites y criterios definidos. |
| solicitudes.jsonl | 342 solicitudes con tiempo, etapa, operación, estado y error. |
| metricas.csv | Promedio, p95, p99, máximo, fallos y excedencias. |
| servidor-incidencias.txt | Timeout del worker y error 500 de exportación. |
| integridad-resultado.json | Conciliación SQL de las 67 nuevas atenciones. |
| funcional-posterior.json | Detalle de 152 comprobaciones y fixtures ficticios. |
| post-reinicio.json | Ocho comprobaciones posteriores al reinicio. |
| restore-resultado.json | Comparación de 39 tablas y tiempos del ensayo aislado. |
| recursos.jsonl | 64 muestras de CPU y memoria del EC2 invitado. |
| cleanup-resultado.json | Cierre de las cuentas ficticias utilizadas. |
| salud-version.json y salud-final.json | Versión y salud HTTP del entorno. |
| SHA256.json | Huellas de los archivos originales de evidencia. |
| scripts | Ejecutor exacto, monitor y procedimientos de datos, integridad y restauración. |

## Fuentes de requisitos

Requisitos y Plan de Pruebas Segunda Evaluación SGR: B2, preparación y control, página 6; B16, rendimiento y estrés, página 20; B17, despliegue AWS, página 21; B18, protocolo, página 22; B20, ficha de ejecución, página 24. Los números corresponden a la paginación impresa del documento conservado en docs/requisitos/Requisitos_Segunda_Evaluacion.pdf.

Las fichas de este informe corresponden a variantes ejecutadas. El anexo funcional registra comprobaciones auxiliares y no autoriza a declarar cerrados todos los RF, RNF o HU asociados. El defecto de exportación, la ampliación de carga y la aceptación académica permanecen abiertos.