SGR  |  SEGUNDA EVALUACIÓN

# Ficha de prueba contexto y aislamiento por delegación

Cobertura parcial del caso. Se comprobaron selector y cambio de contexto por servidor. Falta registrar el cambio autorizado en la cabecera y el aislamiento de datos de cada listado, además del tratamiento de un formulario con cambios sin guardar.

# Identificación y control de ejecución

| Dato de control | Registro |
| --- | --- |
| Casos y referencias | ADM-06 · RNF-005 |
| Fuente del plan | Requisitos y Plan de Pruebas Segunda Evaluación SGR · páginas 9 · registro B20 página 24 |
| Historias de usuario | ADM-06: HU-26. Trazabilidad del PDF página 23. |
| Equipo y ejecutor | Equipo SGR. Ejecución automatizada local; revisión y aceptación humana pendientes del responsable del equipo. No se atribuye ejecución manual a un integrante. |
| Fecha y zona horaria | Servidor: 2026-10-17T11:21:23.885957-03:00 · America/Santiago. Navegador: 2026-10-17T11:30:51.824000-03:00 |
| Entorno y URL | LOCAL/QA · http://127.0.0.1:8010. Servidor: MySQL temporal test_sgr_eva2_local; se destruyó al terminar. Navegador: copia local aislada. |
| Versión de ejecución | SHA256 df9b8ce52b47f60a080801d2… · huella íntegra y archivos en version-archivos.json |
| Commit y tarea | Commit base: Sin commit identificable en esta copia local. Cambios locales sin publicar. Orden de trabajo: corrección de fichas y verificación de ADM-06. Sin identificador de tarea GitHub asignado a esta ejecución. |
| Herramientas y carga | Google Chrome for Testing 155.0.8059.84; Django 5.2.18; MySQL 8.0.40; Django TestCase y cliente HTTP. Pruebas funcionales secuenciales, sin carga ni estrés. |
| Datos | Cuentas, catálogos y personas ficticias de QA. La prueba de servidor usa fixtures independientes por método; no utiliza datos personales reales. |
| Resultado | 14 métodos de servidor globales aprobados; 5 comprobaciones asociadas a esta ficha. La cobertura del caso se declara por separado; aprobar comprobaciones no aprueba automáticamente el caso completo. |

# Precondiciones pasos y resultado esperado

## ADM-06 RNF-005

Precondiciones: F01/D01, F02/D02 y coordinador con alcance aprobado.

Pasos del plan: Abrir vistas y cambiar contexto cuando el perfil lo permita.

Resultado esperado: Cabecera y datos coinciden; solo delegaciones autorizadas en selector; contexto fijo si es único.

Procedimiento de esta ejecución: preparar fixtures; autenticar el perfil requerido; ejecutar cada operación identificada abajo; contrastar respuesta y persistencia con el valor esperado; guardar JSON y archivos Excel. En acceso se añadieron navegación, cabecera, recarga y cierre de sesión con navegador real.

# Resultados obtenidos por variante

| ID y comprobación | Esperado | Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SRV-141 · ADM-06 · Solo delegación autorizada en selector | [48] | [48] | Aprobado |
| SRV-142 · ADM-06 · Cambio a ámbito ajeno denegado | 403 | 403 | Aprobado |
| SRV-143 · ADM-06 · Cambio autorizado persistido | 200 | 200 | Aprobado |
| SRV-144 · ADM-06 · Contexto activo actualizado | 49 | 49 | Aprobado |
| SRV-145 · ADM-06 · Delegación principal sin modificación | 48 | 48 | Aprobado |

# Evidencias y reproducción

Carpeta de evidencias: output/evidencias_fichas_corregidas, relativa a sgr-eva2-local. Conservar esta carpeta junto a las fichas. B20_Registros_Individuales.html contiene una ficha individual por comprobación; servidor-resultados-indexados.json relaciona los IDs SRV con el JSON original. Cada variante de servidor incluye fecha y método de prueba en servidor-resultados.json; servidor-ejecucion.log registra 14 métodos, cero fallos y cero errores.

Identificación de versión: version-archivos.json. Fuentes reproducibles: fichas_tests.py y acceso.cjs. El correo de pruebas se captura mediante Django locmem; el código se extrae del mensaje generado y no se reemplaza en base de datos. El fallo SMTP se simula deliberadamente para verificar que no se afirme una entrega inexistente.

Exportaciones de esta ejecución: seis archivos <recurso>-23-resultados.xlsx. Cada archivo se contrastó con los 23 registros filtrados de tres páginas; se verificó exclusión de columnas sensibles. No basta con que el archivo se descargue.

# Incidencias reejecución y aceptación

Sin defectos de aplicación detectados en las comprobaciones aprobadas. DOC-001 corregido: aprobaciones documentales sin respaldo. TEST-001 corregido y repetido: cuarta gestión devuelve 409. TEST-002 corregido: aislamiento de intentos QA entre ejecuciones. Detalle en los registros B20 y bitácoras de evidencia.

Estado de cierre: Cobertura parcial del caso. Los pendientes se detallan al inicio. AWS, carga y aceptación funcional no forman parte de esta ejecución. No se certifica aprobación integral del plan.