PROYECTO INTEGRADO SGR  |  SEGUNDA EVALUACIÓN

# Resultados de pruebas de pantallas SGR

Se ejecutaron los recorridos pendientes de la copia local: seis mantenedores, recuperación real con Gmail, atención ciudadana, contexto, permisos e históricos. Los resultados permiten cerrar comprobaciones concretas, pero no aprobar el sistema al 100 por ciento: se confirmó un duplicado en configuración de metas y no fue posible probar períodos con fechas y cierre.

# Control de ejecución

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Fecha y zona | 2026-10-17T12:14:51.518132-03:00 · America/Santiago |
| Entorno | LOCAL/QA http://127.0.0.1:8010; MySQL 8.0.40 en 8891, sgr_eva2_local; Django 5.2.18; Chrome for Testing 155 |
| Responsable | Ejecución automatizada local solicitada por Daniel Flores; código Gmail aportado por el titular del buzón. Sin aprobación institucional ni firma humana simulada. |
| Tarea y versión | Pruebas pendientes de pantallas, sin ID GitHub ni commit nuevo. Huella de archivos af526f21b403cf8483b61c69b1ab3e27b12cf2cc1b34a4721e04920d582e412a |
| Datos de prueba | Cuentas y catálogos ficticios QA. Gmail recibió el código en un alias del titular; el código fue aportado por este y no se publica. |
| Estado del original | Verificación de aislamiento aprobada. Sin cambios al original, al código de la aplicación, a GitHub ni a AWS. |

# Resultados verificados

| Componente | Resultado |
| --- | --- |
| Servidor | 207 pruebas aprobadas, cero fallos y cero errores. Base MySQL temporal destruida al finalizar. |
| Navegador | 97 registros: 89 aprobados, seis ensayos rectificados y dos reproducciones de la misma incidencia. |
| Excel | Ocho archivos descargados y abiertos: siete con una fila y uno con 23. Sin columnas de contraseñas, tokens ni hashes. |
| Períodos | Un escenario de fechas y cierre bloqueado por funcionalidad no disponible. |

# Recorridos realizados

| Área | Qué se comprobó | Estado |
| --- | --- | --- |
| Seis mantenedores | Delegaciones, Roles, Usuarios, Ítems, Tipos y Subatenciones. Crear, consultar sin edición, editar y recargar, cancelar manteniendo o descartando, campos obligatorios, duplicados, búsqueda, Excel, cancelar baja, desactivar y filtro inactivo. | 54 comprobaciones aprobadas |
| Gmail y contraseña | Recepción real, acceso directo a nueva clave bloqueado, código erróneo, reenvío anticipado, código recibido, confirmación distinta, clave débil, cambio válido, nueva clave aceptada y anterior rechazada. Reutilización rechazada en repetición con CSRF válido. | Flujo completo aprobado |
| Atención ciudadana | Subatenciones dependientes, cambio de tipo limpia selección, cancelar, doble clic con respuesta demorada, un POST y un registro con folio; error 500 simulado sin éxito falso; cuarta gestión rechazada con 409. | Aprobado en variantes ejecutadas |
| Contexto y permisos | Selector autorizado, contexto fijo de consulta, borrador al cambiar delegación, cabecera y formulario actualizados, listado aislado, ámbito ajeno rechazado, rol asignado desde usuario y escritura/exportación prohibidas. | Aprobado en variantes ejecutadas |
| Historia | Atención conserva etiquetas y captura al renombrar tipo y cambiar padre de subatención. Actividad conserva ítem y cargo capturados tras cambiar catálogo. Historial visible con ambas versiones. | Aprobado para registros QA probados |
| Metas | Crear, consultar, editar, filtrar, Excel, desactivar y límites de meta/ponderación. Se aceptó una combinación idéntica duplicada. | Incidencia DEF-META-001 |

La comprobación de paginación recorrió tres páginas de 10, 10 y 3 filas y exportó las 23 coincidencias. La prueba de error 500 fue una simulación controlada de respuesta en el navegador; no un fallo real del servidor.

# Incidencia que debe corregirse

## DEF-META-001 · Configuraciones de metas duplicadas

En dos ensayos se aceptó repetir el mismo ítem y período. En la reproducción controlada se repitieron también meta y ponderación: ambas solicitudes devolvieron HTTP 201 y dejaron dos filas. La definición actual de ConfiguracionMeta no incorpora una restricción de unicidad para esa combinación.

| Registro | Detalle |
| --- | --- |
| Pasos | Como administrador QA, crear una configuración y repetir los mismos datos. Consultar el listado filtrado por ese período. |
| Esperado | Rechazar el duplicado conforme a la regla de unicidad aprobada, sin añadir otra fila. |
| Obtenido | HTTP 201 en ambas solicitudes; dos registros persistidos. Reproducción en resultados-complementarios.json y antecedente en resultados-ui.json. |
| Impacto | Riesgo de configuraciones ambiguas y de edición o desactivación de una fila diferente cuando los datos visibles son iguales. Prioridad propuesta media; confirmar con el responsable funcional. |
| Corrección propuesta | Definir la clave única de negocio y aplicarla en validación y base de datos. Resolver los duplicados QA según esa regla; repetir creación, edición y concurrencia. No se modificó la aplicación para ocultar el resultado. |

# Escenario que no puede aprobarse

PAR-01 y PAR-05: la configuración actual guarda el período como texto; no hay un flujo de fechas de inicio y término, cierre y reapertura. Se registró bloqueado por funcionalidad no disponible. No se confundió guardar una meta con haber probado crear o cerrar un período. El motor de cálculos continúa fuera del alcance solicitado.

# Rectificaciones de los ensayos

Seis resultados fallidos de los ensayos se conservaron y se relacionaron con repeticiones válidas. Se corrigió la lectura del nombre de cookie CSRF de esta copia, se esperó la respuesta antes de comprobar el diálogo y se usaron filas únicas para evitar que el propio ensayo de duplicados contaminara exportación o baja. No se atribuyen esos errores del ensayo a defectos de la aplicación.

# Evidencias y trazabilidad B20

Abrir Informe_Pruebas_Pantallas_SGR.html dentro de output/evidencias_pantallas_completas. El índice contiene 98 registros individuales: 97 de navegador y un escenario bloqueado por inspección. Cada registro incluye caso, HU y requisito, fecha, entorno, versión, resultado real, estado, evidencia y defecto o repetición.

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| registros-consolidados.json | Resultados normalizados con vínculo al archivo original y a la posición exacta de la variante. |
| resultados-ui.json | Primera batería completa de los seis CRUD, configuración de metas, atención y contexto. |
| resultados-gmail.json y gmail-recepcion.json | Recorrido SMTP real y confirmación de recepción. Los secretos no se publican. |
| resultados-complementarios.json y resultados-finales.json | Repeticiones, límites numéricos, historia, permisos y dos reproducciones del duplicado. |
| resultados-social.json | Cuarta gestión social desde formulario y conservación de tres gestiones. |
| exportaciones-verificadas.json | Apertura y recuento de los ocho Excel descargados. |
| regresion-servidor.log | 207 pruebas aprobadas y destrucción de la base temporal. |
| ejecucion.json y resumen-verificado.json | Huella de los archivos de la aplicación, entorno y totales comprobados. |

Corrección de trazabilidad: los rótulos PAR-01 que aparecían en los scripts para el mantenedor de metas se normalizaron como COMP-META. PAR-01 del PDF exige crear períodos con fechas. El error 500 se vincula a A3 SweetAlert2; UX-03 corresponde a exportación. Los archivos originales no se reescribieron.

# Límites de la conclusión

Esta ejecución completa los recorridos descritos y revela los pendientes anteriores. No equivale a ejecutar los 84 casos completos del PDF ni a aceptación municipal. AWS, carga, cálculos de desempeño y aprobación de reglas institucionales quedan fuera de esta ejecución. Las fichas anteriores conservan su fecha y resultado histórico; este informe y su índice registran la ejecución más reciente.